KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

**BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ**

**THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH**

|  |
| --- |
| **Tên đề tài:** Tìm hiểu Tailwind CSS framework và xây dựng ứng dụng web minh họa |
| **Giáo viên hướng dẫn:** Phạm Thị Trúc Mai |
| **Thời gian thực hiện:** 06/11/2023 – 31/12/2023 |
| **Sinh viên thực hiện:** Phạm Hữu Lộc **MSSV:** 110121055 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kế hoạch thực hiện:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Tuần** | **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Tiến độ** | | 1 | Từ 06/11/2023  đến 12/11/2023 | * Nghiên cứu cơ bản về Tailwind CSS framework. * Xây dựng đề cương chi tiết. * Tạo dự án trên github và mời GVHD làm cộng tác. * Báo cáo tiến độ với GVHD. | * Hoàn thành * Hoàn thành * Hoàn thành * Hoàn thành * Khó khăn: không. | | 2 | Từ 20/11/2023  đến 26/11/2023 | * Thiết kế giao diện cho ứng dụng web, bao gồm layout chung, thanh điều hướng. * Xây dựng chức năng hiển thị danh sách các khóa học và các tính năng liên quan. * Chạy demo. * Báo cáo tiến độ với GVHD |  | | 3 | Từ 04/12/2023  đến 10/12/2023 | * Xây dựng chức năng hiện thị danh sách khóa học theo người dùng. * Viết báo cáo. * Báo cáo tiến độ với GVHD |  | | 4 | Từ 18/12/2023  đến 24/12/2023 | * Tạo trang chi tiết cho từng khóa học, hiển thị thông tin chi tiết và tùy chọn tham gia khóa học. * Chạy demo. * Viết báo cáo. * Báo cáo tiến độ với GVHD. |  | | Kết thúc | Từ 25/12/2023  đến 31/12/2023 | * Kiểm thử và sửa lỗi: Kiểm tra ứng dụng để tìm và sửa các lỗi. * Triển khai ứng dụng. * Chạy demo. * Hoàn chỉnh báo cáo đồ án. |  | | |
| **Xác nhận của GVHD** | *Ngày……tháng……năm……*  **SV Thực hiện** |